GADGET HUB

BLENDER RENDER SYSTEM

PLANO DE MELHORIAS V1.0

De Primeiro Teste a Sistema de Producao

Abril 2026

Preparado para: Filipe

# 1. DIAGNOSTICO DO PRIMEIRO TESTE

## 1.1 Resultado Atual

O primeiro render cinematico foi completado com sucesso. Aqui esta o que sabemos:

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Status | Completado com sucesso |
| Output | cinematic.png (2.5 MB, 1920x1920) |
| Tempo | 71.6 segundos |
| Engine | Cycles, 128 samples, CPU |
| Tipo | Imagem estatica (nao video) |
| Modelo 3D | Primitivas procedurais (cubo/cilindro) |
| Video | NAO GERADO — falta pipeline de frames |

## 1.2 Problemas Identificados

| # | Problema | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | So gera imagem, nao video | O cinematic_engine tem animacao de camera (150 frames) mas o pipeline so renderiza 1 frame estatico | CRITICA |
| 2 | Modelos 3D sao primitivas | ProductGenerator usa cubos e cilindros basicos. Um smartwatch parece um cubo com um cilindro. Nao e realista. | CRITICA |
| 3 | Sem GPU no Docker | Render usa CPU. Um frame leva ~72s. 150 frames = ~3 horas por video. Com GPU seria ~5 minutos. | ALTA |
| 4 | Sem modelos .blend reais | A pasta templates/ tem templates mas sem ficheiros .blend pre-feitos com modelos detalhados de produtos. | ALTA |
| 5 | Erro silencioso no tipo cinematic | O server.py sempre usa render_engine.py, nunca cinematic_engine.py. Os efeitos cinematicos (particulas, energy core, dual-tone) nunca sao executados. | CRITICA |
| 6 | Sem compositing/post-processing | Nao ha bloom, glare, color grading, vinheta. O output e raw sem polish. | MEDIA |
| 7 | Sem sistema de preview rapido | Cada teste completo leva 72s. Nao ha modo EEVEE rapido para pre-visualizar antes do render final. | MEDIA |
| 8 | Output nao acessivel | Ficheiros ficam dentro do volume Docker. Nao ha mapeamento automatico para pasta local do utilizador. | ALTA |

# 2. PLANO DE MELHORIAS

## Fase 1: Corrigir Pipeline de Video (Prioridade CRITICA)

Objetivo: Gerar videos MP4 reais com todos os efeitos cinematicos.

### 1A. Ativar cinematic_engine.py no server

O server.py atualmente executa SEMPRE o render_engine.py. Quando o job tem config.cinematic = true, deve usar o cinematic_engine.py em vez disso. Isto ativa: iluminacao dual-tone, energy core, particulas (sparks, dust, fragments), camera cinematografica animada, e camadas internas.

| Ficheiro | Alteracao |
| --- | --- |
| server.py | _execute_job(): verificar config.cinematic e trocar render_script para cinematic_engine.py |
| cinematic_engine.py | Adicionar save de resultado (_result.json) no final, igual ao render_engine.py |

### 1B. Renderizar sequencia de frames

Atualmente o pipeline renderiza apenas 1 frame estatico (bpy.ops.render.render(write_still=True)). Para video, precisa renderizar todos os frames da animacao (150 frames) e depois concatena-los com FFmpeg.

| Passo | Implementacao |
| --- | --- |
| Render frames | bpy.ops.render.render(animation=True) para renderizar frames 1-150 como PNGs sequenciais |
| FFmpeg encode | ffmpeg -framerate 30 -i frame_%04d.png -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -crf 18 output.mp4 |
| Cleanup | Apagar frames PNG individuais, manter apenas o MP4 final |
| Formatos | MP4 (H.264) para TikTok/Instagram, WebM (VP9) para web, GIF para preview |

## Fase 2: Modelos 3D Realistas (Prioridade CRITICA)

O ProductGenerator atual cria formas geometricas basicas. Para conteudo de marketing real, precisamos de modelos detalhados.

### 2A. Biblioteca de modelos .blend por categoria

Criar ou adquirir modelos 3D profissionais para cada categoria de produto:

| Categoria | Modelos Necessarios | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Smartwatch | Apple Watch style, circular face, sport band, metal band | Blender Market / Sketchfab |
| Smartphone | iPhone style, Android generic, foldable | CGTrader / TurboSquid |
| Earbuds | TWS case + buds, over-ear, neckband | Blender Market |
| Speaker | Portable cylinder, smart speaker, soundbar | Free3D / Sketchfab |
| Drone | Quadcopter, mini drone, FPV | CGTrader |
| Generic | Caixa de produto premium com logo personalizavel | Criar internamente |

### 2B. Sistema de importacao inteligente

O render_engine.py deve: carregar o modelo .blend correto baseado na categoria do produto, aplicar materiais e cores personalizados (cor do produto, textura da bracelete, etc.), escalar automaticamente para caber na cena, e suportar upload de modelos custom pelo utilizador.

## Fase 3: Performance e GPU (Prioridade ALTA)

O render atual demora 72 segundos por frame em CPU. Para video (150 frames), isto sao 3+ horas. Inaceitavel para producao.

| Metodo | Tempo/Frame | Video 150f | Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU (atual) | ~72 seg | ~3 horas | Nenhum |
| GPU CUDA | ~3-5 seg | ~10 min | NVIDIA GPU |
| EEVEE (preview) | <1 seg | ~2 min | Nenhum |
| Cloud render | ~1-2 seg | ~5 min | API + creditos |

### 3A. Docker com GPU (NVIDIA)

Alterar o Dockerfile para usar a imagem base nvidia/cuda e instalar o Blender com suporte GPU. Requer: Docker Desktop com WSL2, NVIDIA drivers atualizados, e a flag --gpus all no docker run. Isto reduz o tempo de render em 15-20x.

### 3B. Sistema dual: EEVEE preview + Cycles final

Adicionar modo de preview rapido usando EEVEE (render em tempo real) para testar composicao, iluminacao e camera ANTES de fazer o render final em Cycles. O preview gera em segundos, o final em minutos. O utilizador pode iterar rapidamente.

### 3C. Cloud rendering (opcional)

Para quem nao tem GPU: integrar com servicos de render na cloud como SheepIt (gratuito, comunidade), Render.st, ou Google Cloud com GPU. O sistema envia o .blend, espera, e recebe os frames. Custo estimado: 0.50 a 2.00 EUR por video de 5 segundos.

## Fase 4: Qualidade Visual (Prioridade MEDIA)

### 4A. Compositing e Post-Processing

Adicionar ao pipeline dentro do Blender:

| Efeito | Descricao |
| --- | --- |
| Bloom/Glare | Brilho difuso nas luzes e emissoes. Essencial para o energy core e sparks. Usar Glare node no compositor. |
| Color Grading | Ajuste de cores cinematografico. LUT pre-definidos por paleta (tech_blue = tons frios, fire_red = contraste alto). |
| Vinheta | Escurecimento subtil nos cantos. Da foco ao centro da imagem. Usar Ellipse Mask + Blur. |
| Lens Distortion | Leve distorcao de lente para look mais cinematografico e menos CG. Dispersion para aberracao cromatica. |
| Motion Blur | Ja esta configurado no cinematic_engine mas precisa de frames suficientes para ser visivel. |
| Depth of Field | Ja configurado (f/2.8) mas pode ser mais agressivo nos momentos de reveal para efeito dramatico. |

### 4B. HDRI Lighting Real

Substituir as luzes de area por HDRIs (High Dynamic Range Images) reais para reflexos e iluminacao mais naturais. HDRIs gratuitos de alta qualidade disponiveis no Poly Haven (polyhaven.com). Categorias: estudio (8-10 HDRIs), urbano noturno (neon, tech feel), e natureza (lifestyle shots).

### 4C. Texturas PBR

Os materiais atuais usam apenas cores solidas no Principled BSDF. Adicionar texturas PBR reais: normal maps para micro-detalhes de superficie, roughness maps para variacao de brilho, e fingerprint/smudge overlays para realismo em ecras de vidro. Texturas gratuitas no ambientCG.com e Poly Haven.

## Fase 5: Pipeline de Producao (Prioridade ALTA)

### 5A. Output automatico para pasta local

Mapear o volume Docker diretamente para uma pasta no Desktop do utilizador. Assim, quando o render completa, o ficheiro aparece automaticamente na pasta do projeto. Alterar o docker run para: -v ~/Desktop/gadget-hub/renders:/app/output

### 5B. Formatos multiplos por plataforma

Cada render gera automaticamente versoes otimizadas para cada plataforma:

| Plataforma | Formato | Resolucao | Duracao |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok | MP4 H.264 | 1080x1920 (9:16) | 5-15 seg |
| Instagram Reels | MP4 H.264 | 1080x1920 (9:16) | 5-30 seg |
| Instagram Feed | MP4 H.264 | 1080x1080 (1:1) | 3-60 seg |
| YouTube Shorts | MP4 H.264 | 1080x1920 (9:16) | 15-60 seg |
| Website/E-commerce | WebM VP9 | 1920x1920 (1:1) | 5-10 seg |
| Thumbnail | PNG | 1920x1920 | Frame unico |

### 5C. Sistema de filas e notificacoes

Melhorar o job manager para suportar: fila com prioridades (preview rapido vs render final), progresso em percentagem (frame 45/150 = 30%), estimativa de tempo restante, notificacao quando completo (browser notification via WebSocket), e retry automatico em caso de falha.

### 5D. Batch rendering

Permitir submeter multiplos produtos de uma vez. Exemplo: renderizar todos os 5 smartwatches do catalogo com a mesma paleta e estilo, gerando 5 videos cinematicos numa so operacao. O cinematicBatch() ja existe no agente mas precisa de ser testado e melhorado.

# 3. ROADMAP DE IMPLEMENTACAO

| Semana | Tarefa | Resultado | Esforco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1: Pipeline de video | Videos MP4 reais com efeitos cinematicos | 8-12 horas |
| 2 | Fase 2: Modelos 3D | Smartwatch realista renderizado | 6-10 horas |
| 3 | Fase 3: GPU + Preview | Render 15x mais rapido | 4-6 horas |
| 3-4 | Fase 5: Pipeline producao | Output automatico multi-formato | 6-8 horas |
| 4-5 | Fase 4: Qualidade visual | Compositing, HDRIs, texturas PBR | 8-12 horas |

# 4. RESULTADO ESPERADO

Apos implementar todas as fases, o sistema sera capaz de:

- Gerar videos MP4 cinematicos de 5-15 segundos por produto, com camera animada, particulas, e efeitos visuais profissionais

- Usar modelos 3D realistas em vez de primitivas geometricas

- Renderizar um video completo em 5-10 minutos (com GPU) em vez de 3+ horas

- Exportar automaticamente para TikTok, Instagram, YouTube e website

- Processar catalogos inteiros em batch com um unico comando

A qualidade visual sera comparavel a conteudo profissional de marketing, adequada para publicacao direta nas redes sociais.